**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información de la empresa y proyecto**

| Empresa / Organización | Grupo 21 |
| --- | --- |
| Proyecto | Biblioteca El Pimiento |

**Información de la reunión**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 27-11-2024 |
| Número de iteración / sprint | sprint 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Sebastián Gonzalez, Matías Mateluna, Sebastián Pardo |
| Personas que asistieron a la reunión | Sebastián Gonzalez, Matías Mateluna, Sebastián Pardo |

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración?** |
| --- | --- | --- |
| A pesar de las dificultades fuimos capaces de llevar a cabo la mayoría de las actividades de este sprint antes de su fecha límite. | -Hubo retrasos en algunas tareas  -Se tuvieron que crear tareas nuevas que no se consideraron en su momento. | -Ajustar el Sprint Planning para una mejor distribución de tareas.  -Optimizar la asignación de HH según la complejidad de las actividades.  -Realizar reuniones de seguimiento más frecuentes.  -Incorporar tareas pendientes del Sprint 3 en el Sprint 4.  -Monitorear el progreso para evitar retrasos. |

A pesar de las dificultades encontradas durante el sprint, logramos cumplir con más del 90% de avance del proyecto, manteniéndonos dentro del consumo de HH planificado. Aunque algunas tareas enfrentaron retrasos y surgieron actividades no contempladas inicialmente, estas fueron gestionadas para mantener el ritmo del proyecto. De cara al Sprint 4, se actualizará el Sprint Planning para incorporar los elementos pendientes y redistribuir las tareas y HH de manera más eficiente, asegurando que no se repitan los contratiempos del Sprint 3. Como equipo, estamos enfocados y unidos para abordar la etapa final del proyecto, confiando en que alcanzaremos la meta en la semana 15 según lo planificado.