**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información de la empresa y proyecto**

| Empresa / Organización | Grupo 21 |
| --- | --- |
| Proyecto | Biblioteca El Pimiento |

**Información de la reunión**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 13-12-2024 |
| Número de iteración / sprint | sprint 4 |
| Personas convocadas a la reunión | Sebastián Gonzalez, Matías Mateluna, Sebastián Pardo |
| Personas que asistieron a la reunión | Sebastián Gonzalez, Matías Mateluna, Sebastián Pardo |

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración?** |
| --- | --- | --- |
| * Se logró completar las actividades clave del sprint | * se canceló una tarea por falta de tiempo | * No hay otro sprint o iteración de desarrollo |

Para este sprint, llegamos al límite del tiempo disponible para completar las tareas planificadas, lo que nos obligó a tomar decisiones difíciles en cuanto a las prioridades del proyecto. Una de estas decisiones fue cancelar temporalmente la implementación de la adaptabilidad a dispositivos móviles, una funcionalidad que, debido a la complejidad de otras tareas y los plazos ajustados, no pudimos abordar en esta fase. Reconocemos la relevancia de esta característica para la experiencia de usuario y planeamos retomarla en futuros ajustes o iteraciones del sistema, una vez que las funcionalidades principales estén completamente desarrolladas y operativas. Esta experiencia nos ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de una mejor estimación del tiempo para tareas críticas y la importancia de mantener márgenes adicionales en los plazos para enfrentar imprevistos.